#### Дубовский  муниципальный  район  Волгоградская область

#### Администрация Лозновского сельского поселения

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   »  ________ 2020 г.                                                                                        № ___

Об Актуализации Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом Лозновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Актуализированную Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы» Приложение № 1.

2. Настоящее Постановление разместить в информационной сети «Интернет» на официальном  сайте администрации Лозновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Лозновского

сельского поселения 	                                                                    С.Н. Пузанова

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  2018-2030 годы

(Актуализированная версия)

Паспорт программы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации, - Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Генеральный план Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, - Устав Лозновского сельского поселения - «Постановление администрации Лозновского сельского поселения № 38 от 27.08.2018г. «О проекте Постановления «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация) Адрес: 404026 Волгоградская область Дубовский район село Лозное ул. Рабочая,14 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация) Адрес: 404026 Волгоградская область Дубовский район село Лозное ул. Рабочая,14 |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Обеспечение нормативной потребности населения в спортивных комплексах Обеспечение нормативной потребности населения в водоснабжении Обеспечение нормативной потребности населения в качественных автомобильных дорогах местного значения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Капитальный ремонт спортивного зала; 2. Ремонт здания администрации; 3. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; 4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Срок реализации Программы 2018-2030 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2018 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2030 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, - предприятия, организации, предприниматели Лозновского сельского поселения, - население Лозновского сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на период с 2018 по 2030 годы составит 82 520,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 210,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 560,0 тыс. рублей; 2021 год - 71 560,0 тыс. рублей; 2022 год - 910,0 тыс. рублей; 2023 - 2030 годы - 7 280,0 тыс. рублей. федеральный бюджет – отсутствует областной бюджет – 70 000,0 тыс.руб. районный бюджет - отсутствует муниципальный бюджет: 12 520,0 тыс. руб внебюджетные источники – отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня потребности населения в спортивных комплексах, в водоснабжении, в качественных автомобильных дорогах местного значения |
| Система контроля за исполнением Программы: | Совет депутатов Лозновского сельского поселения |

1. Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Лозновского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям   проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области  (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и само занятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого населенного пункта поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.

Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Лозновского сельского поселения

2.1. Анализ социального развития сельского поселения

Общая площадь Лозновского сельского поселения составляет 41247,5 га. Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила  1824 человека.

Наличие земельных ресурсов Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области

Таблица 1

| Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 39 022 |
| Земли поселений | 528 |
| Земли промышленности | 138,5 |
| Земли лесного фонда | 1 559,0 |
| Земли водного фонда | 0,00 |
| Итого земель в границах | 41 247,5 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают  95 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

2.2   Административное деление

В состав Лозновского сельского поселения  входят 4  населенных пункта (с. Лозное, с.Садки, х. Бойкие Дворики, х. Спартак), расстояние от населенного пункта с.Лозное до г. Дубовка  44 км.

2.3 Демографическая ситуация

Общая  численность  населения Ленинского сельского поселения на 01.01.2018 года  составила 1824 человека. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 968 человек   (53 % от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г.

Таблица  2

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1824 | 109 | 193 | 968 | 554 |

Демографическая ситуация в сельском поселении в 2017 году ухудшилась. По сравнению с предыдущими периодами,  число умерших превысило число родившихся.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

2.4    Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 1824 человек. Доля численности работающего  населения в трудоспособном возрасте от общей составляет   10,2 процента. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (Волгоград, Москва и др.)

Таблица 3

| Кол-во жителей всего | 1824 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 968 |
| Количество трудоустроенных жителей | 226 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 12,4 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 23,3 |
| Количество дворов | 768 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 649 |
| Кол-во пенсионеров | 554 |

Из приведенных данных видно, что лишь 23,3 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 30,4%  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2018 год и на период до 2030 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

2.6 Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в Лозновском  сельском поселении осуществляют:

- МКУК «Дом культуры Лозновского  сельского поселения», с.Лозное

- МКУК «Библиотека Лозновского сельского поселения» с.Лозное

- Бойко – Двориковский клуб  филиал  Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Лозновского сельского поселения»;

- Садковский клуб филиал  Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Лозновского сельского поселения».

В МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» созданы взрослые и детский коллективы. Созданы коллективы художественной самодеятельности.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт

Сфера физической культуры и спорта в селе Лозное представлена:

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | Удовлетворительное |
| 2 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта: |  |  |
| 2.1 | Стадион МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | Удовлетворительное |
| 2.2 | Спортивная площадка МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | Удовлетворительное |
| 2.3 | Детская спортивная игровая площадка | с. Лозное, ул. Гагарина | Удовлетворительное |
| 2.4 | Спортивный зал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» | с. Лозное, ул. Гагарина | Не удовлетворительное |

2.8    Образование

На территории поселения находится 1 школа  и 1 детский сад.

Таблица 5

| № | Наименование | Адрес | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | 2 |
| 2 | Садковская ОШ филиал МКОУ «Лозновская СШ» | с.Садки, ул. Центральная | 1 |
| 3 | Структурное подразделение «Детский сад МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся.

Кадровый состав педагогов почти не обновляется, т.к. молодые кадры неохотно приезжают в сельскую местность.

2.9  Здравоохранение

Таблица 6

| № | Наименование | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулатория | с. Лозное, ул. Гагарина | Удовлетворительное |
| 2 | ФАП | с. Садки, ул. Центральная | Удовлетворительное |
| 3. | ФАП | х. Бойкие Дворики, ул. Мира | Удовлетворительное |
| 4. | ФАП | х. Спартак, ул. Звездная | Удовлетворительное |

Основное назначение амбулатории и ФАПов – оказание населению села амбулаторной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

2.10 Социальная защита населения

- Социальная защита населения Лозновского сельского поселения осуществляется  ГКУ СО «Центр защиты населения по Дубовскому району в Волгоградской области».

2.11 Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Таблица 7

| № пп | Наименование | На 01.01. 2018г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 42,97 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 0,04тыс. м2 |
|  | частный | 42,93тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 23,5 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится водоснабжение, вывоз мусора.

Развитие среды проживания населения Лозновского сельского поселения  создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части как газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Раздел 3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения (городского округа) услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Объекты образования.

Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактичес кое посеще ние | Резерв/дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Лозновская СШ | Волгоградская область Дубовский район с. Лозное ул. Республиканская,1 | 30 | 450 | 130 | 320 |

Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Проектная мощность | Фактичес кое посеще ние | Резерв/дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структурное подразделение «Детский сад МКОУ «Лозновская СШ» | Волгоградская область Дубовский район с. Лозное ул. Республиканская,1 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 2 | Садковская ОШ филиал МКОУ «Лозновская СШ» | с.Садки, ул. Центральная | 3 | 15 | 10 | 5 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории Лозновского сельского поселения учреждениями образования является достаточной.

Материально-техническое состояние зданий дошкольных учреждений показывает необходимость дальнейшего наращивания объемов работ по приведению материальной базы детских садов в соответствие с государственными требованиями и введению в действие новых мощностей.

Объекты здравоохранения

Существующие объекты  здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Число мед. персонала | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Посещений (в день) | Число коек |
| 1. | Амбулатория | Волгоградская область Дубовский район с. Лозное ул. Гагарина, | 4 | 15 | - |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | Волгоградская область Дубовский район с. Садки, ул. Центральная | 1 | 7 | - |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | Волгоградская область Дубовский район х. Бойкие Дворики, ул. Мира | 1 | 5 | - |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | Волгоградская область Дубовский район х. Спартак, ул. Звездная | 1 | 5 | - |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории Лозновского сельского поселения  медицинскими учреждениями является достаточной.

Объекты физической культуры и массового спорта.

Существующие объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Лозновская СШ» | Волгоградская область Дубовский район ул. Республиканская,1 | S= 200 м2 |
|  | Плоскостные объекты физкультуры и спорта: |  | S= 1150м2 |
| 2 | Стадион МКОУ «Лозновская СШ» | Волгоградская область Дубовский район ул. Республиканская, | S= 350 м2 |
| 3 | Спортивная площадка МКОУ «Лозновская СШ» | Волгоградская область Дубовский район ул. Республиканская, | S= 200 м2 |
| 4 | Детская спортивная игровая площадка | Волгоградская область Дубовский район с. Лозное, ул. Гагарина | S= 350 м2 |
| 5 | Спортивный зал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» | Волгоградская область Дубовский район с. Лозное, ул. Гагарина | S= 250 м2 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории Лозновского сельского поселения объектами физической культуры и массового спорта является не достаточной. Имеется потребность в капитальном ремонте спортивного зала МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения».

Объекты культуры.

Существующие объекты культуры

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во персонала | Клуб | Библиотека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во мест | кол-во книг |
| 1 | МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения», | Волгоградская обл., Дубовский р-н, с. Лозное, ул. Гагарина | 4 | 400 | - |
| 2 | МКУК «Библиотека Лозновского сельского поселения» | Волгоградская обл., Дубовский р-н, с. Лозное, ул. Гагарина | 1 | - | 21650 |
| 3 | Бойко – Двориковский клуб филиал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения | Волгоградская область Дубовский район х. Бойкие Дворики, ул.Конторская | 1 | 80 | - |
| 4 | Садковский клуб филиал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения | Волгоградская область Дубовский район с. Садки, ул. Центральная | 1 | 80 | - |
| 5 | Садковский филиал МКУК «Библиотека Лозновского сельского поселения» | Волгоградская область Дубовский район с. Садки, ул. Центральная | 1 | - | 9040 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями культуры является достаточной.

Раздел 4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

(перспективная численность населения 1824)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Нормативная потребность |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 40 | 40 |  | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 111 мест на 1 тыс. чел. | 450 | 130 |  | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 30690 | 30690 |  | 0 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 2 | 2 |  | 1 |
| 4 | Сельские дома культуры | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 560 | 560 |  | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 0,8 | 0 |  | 0 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 1150 | 1150 |  | 0 |

Раздел 5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

 Генеральный план Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз Лозновского сельского поселения  на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Раздел 6. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подсобного хозяйства граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- помощь в участии в конкурсах на получение  грантов на развитие ЛПХ.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство и приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенных слоёв населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства и  приобретения жилья гражданами, работающими и проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.

Раздел 7. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Раздел 8. «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030гг. |  |
| 1 | Капитальный ремонт спортивного зала МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» с. Лозное, ул. Гагарина | S=250,0 м2 | 300000,00 руб | 300 000,00 руб | 300 000,00 руб |  |  | Глава Лозновского сельского поселения |
| 2 | Ремонт здания администрации Лозновского сельского поселения с. Лозное, ул. Рабочая,14 | S=86 м2 |  | 350 000,00 руб | 350 000,00 руб |  |  | Глава Лозновского сельского поселения |
| 3 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения | S=38км | 500 000,00 руб | 500 000,00 руб | 500 000,00 руб | 500 000,00 руб | 4 000 000,00 руб. | Глава Лозновского сельского поселения |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | S=14000 м | 416 000,00 руб. | 416 000,00 руб. | 70 416 000,00 руб. | 416 000,00 руб. | 3 328 000,00 руб | Глава Лозновского сельского поселения |

Раздел 9. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности населения в спортивных комплексах | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности населения в водоснабжении | м | 1166,7 | 1166,7 | 1166,7 | 1166,7 | 1166,7 | 8166,5 |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности населения в качественных автомобильных дорогах местного значения | км | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 22,2 |

Раздел 10. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Дубовского муниципального района, бюджета  Лозновского  сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 82 592,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -   0,0  тыс. рублей;

2019 год -   1 216,0 тыс. рублей;

2020 год -    1 566,0 тыс. рублей;

2021 год -    71 566,0 тыс. рублей;

2022 год -       916,0 тыс. рублей;

2023 - 2030 годы - 7 328,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт спортивного зала МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2019 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Подготовка сметной документации, капитальный ремонт пола, стен, потолка спортивного зала и подсобных помещений |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, а также развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Ремонт здания администрации Лозновского сельского поселения |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, установка стеклопакетов, ремонт пола | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2019 | 500.0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 416,0 |  |  |  | 416,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 416,0 |  |  |  | 416,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 70 416,0 | 70 000,0 |  |  | 416,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 416,0 |  |  |  | 416,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 3 328,0 |  |  |  | 3 328,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 74 992,0 | 70 000,0 |  |  | 4 992,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1 216,0 |  |  |  | 1 216,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 566,0 |  |  |  | 1 566,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 71 566,0 | 70 000,0 |  |  | 1 566,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 916,0 |  |  |  | 916,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 7 328,0 |  |  |  | 7 328,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 82 592,0 | 70 000,0 |  |  | 12 592,0 |  |  |  |

Раздел 11.   Оценка эффективности мероприятий, включенных в  Программу

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Лозновского  сельского поселения.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2030 году по отношению к 2018 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в социальной сфере.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств областного бюджета) и эффективности использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

где:

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

E=i=1nEin

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = (Cfoi/Cpoi) х 100%,

где: Kpoi – степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования i-мероприятия муниципальной программы;

Cfoi –сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i-мероприятия муниципальной программы;

Cpoi – установленная муниципальной программой сумма средств местного бюджета на реализацию i-мероприятия.

Расчет полноты использования средств местного бюджета в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

где Kpo – степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования мероприятий муниципальной программы (процентов);

Kpo=i=1nKpoinn – количество финансируемых мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета, определяется по следующей формуле:

Keoi =E/Кро

Где: Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета;

Kpo – полнота использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы;

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = __________________ где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий оценки эффективности реализации государственной программы Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Раздел 12.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  Лозновского  сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  сельского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Раздел 13.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 14.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения Лозновского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

Раздел 15. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.