#### Дубовский  муниципальный  район  Волгоградская область

#### Администрация Лозновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » августа  2018 г.                                                                                           № 38

О проекте Постановления «Об утверждении Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального  района Волгоградской области, руководствуясь Уставом Лозновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Одобрить проект Постановления администрации Лозновского  сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 год» (Приложение 1).

2. Проект Постановления разместить в информационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Лозновского  сельского поселения и обнародовать.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Лозновского

сельского поселения 	                                                                    С.Н. Пузанова

Приложение №1

к постановлению главы

Лозновского сельского поселения

от 27.08.2018 г. № 38

#### Дубовский  муниципальный  район  Волгоградская область

#### Администрация Лозновского сельского поселения

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__ » _______  2018 г.                                                                                        № ___

«Об утверждении Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом Лозновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030годы» Приложение № 1.

2. Настоящее Постановление разместить в информационной сети «Интернет» на официальном  сайте администрации Лозновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Лозновского

сельского поселения 	                                                                    С.Н. Пузанова

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  2018-2030 годы

Паспорт программы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации, - Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Генеральный план Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, - Устав Лозновского сельского поселения |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Лозновского сельского поселения; - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Капитальный ремонт спортивного зала; 2. Ремонт здания администрации; 3. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; 4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Срок реализации Программы 2018-2030 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2018 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2030 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, - предприятия, организации, предприниматели Лозновского сельского поселения, - население Лозновского сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| Система контроля за исполнением Программы: | Совет депутатов Лозновского сельского поселения |

1. Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Лозновского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям   проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области  (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и само занятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого населенного пункта поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.

Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Лозновского сельского поселения

2.1. Анализ социального развития сельского поселения

Общая площадь Лозновского сельского поселения составляет 41247,5 га. Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила  1824 человека.

Наличие земельных ресурсов Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области

Таблица 1

| Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 39 022 |
| Земли поселений | 528 |
| Земли промышленности | 138,5 |
| Земли лесного фонда | 1 559,0 |
| Земли водного фонда | 0,00 |
| Итого земель в границах | 41 247,5 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают  95 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

2.2   Административное деление

В состав Лозновского сельского поселения  входят 4  населенных пункта (с. Лозное, с.Садки, х. Бойкие Дворики, х. Спартак), расстояние от населенного пункта с.Лозное до г. Дубовка  44 км.

2.3 Демографическая ситуация

Общая  численность  населения Ленинского сельского поселения на 01.01.2018 года  составила 1824 человека. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 968 человек   (53 % от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г.

Таблица  2

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1824 | 109 | 193 | 968 | 554 |

Демографическая ситуация в сельском поселении в 2017 году ухудшилась. По сравнению с предыдущими периодами,  число умерших превысило число родившихся.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

2.4    Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 1824 человек. Доля численности работающего  населения в трудоспособном возрасте от общей составляет   10,2 процента. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (Волгоград, Москва и др.)

Таблица 3

| Кол-во жителей всего | 1824 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 968 |
| Количество трудоустроенных жителей | 226 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 12,4 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 23,3 |
| Количество дворов | 768 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 649 |
| Кол-во пенсионеров | 554 |

Из приведенных данных видно, что лишь 23,3 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 30,4%  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2018 год и на период до 2030 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

2.6 Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в Лозновском  сельском поселении осуществляют:

- МКУК «Дом культуры Лозновского  сельского поселения», с.Лозное

- МКУК «Библиотека Лозновского сельского поселения» с.Лозное

- Бойко – Двориковский клуб  филиал  Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Лозновского сельского поселения»;

- Садковский клуб филиал  Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Лозновского сельского поселения».

В МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» созданы взрослые и детский коллективы. Созданы коллективы художественной самодеятельности.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт

Сфера физической культуры и спорта в селе Лозное представлена:

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | Удовлетворительное |
| 2 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта: |  |  |
| 2.1 | Стадион МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | Удовлетворительное |
| 2.2 | Спортивная площадка МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | Удовлетворительное |
| 2.3 | Детская спортивная игровая площадка | с. Лозное, ул. Гагарина | Удовлетворительное |
| 2.4 | Спортивный зал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» | с. Лозное, ул. Гагарина | Не удовлетворительное |

2.8    Образование

На территории поселения находится 1 школа  и 1 детский сад.

Таблица 5

| № | Наименование | Адрес | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | 2 |
| 2 | Садковская ОШ филиал МКОУ «Лозновская СШ» | с.Садки, ул. Центральная | 1 |
| 3 | Структурное подразделение «Детский сад МКОУ «Лозновская СШ» | с. Лозное, ул. Республиканская | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся.

Кадровый состав педагогов почти не обновляется, т.к. молодые кадры неохотно приезжают в сельскую местность.

2.9  Здравоохранение

Таблица 6

| № | Наименование | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулатория | с. Лозное, ул. Гагарина | Удовлетворительное |
| 2 | ФАП | с. Садки, ул. Центральная | Удовлетворительное |
| 3. | ФАП | х. Бойкие Дворики, ул. Мира | Удовлетворительное |
| 4. | ФАП | х. Спартак, ул. Звездная | Удовлетворительное |

Основное назначение амбулатории и ФАПов – оказание населению села амбулаторной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

2.10 Социальная защита населения

- Социальная защита населения Лозновского сельского поселения осуществляется  ГКУ СО «Центр защиты населения по Дубовскому району в Волгоградской области».

2.11 Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Таблица 7

| № пп | Наименование | На 01.01. 2018г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 42,97 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 0,04тыс. м2 |
|  | частный | 42,93тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 23,5 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится водоснабжение, вывоз мусора.

Развитие среды проживания населения Лозновского сельского поселения  создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части как газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подсобного хозяйства граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- помощь в участии в конкурсах на получение  грантов на развитие ЛПХ.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство и приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенных слоёв населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства и  приобретения жилья гражданами, работающими и проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов и сельских поселений, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет установки спортивных площадок;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Лозновского  сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2030 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения:

1.Капитальный ремонт спортивного зала;

2.Ремонт здания администрации.

3. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения;

4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Дубовского муниципального района, бюджета  Лозновского  сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 12 520,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -   0,0  тыс. рублей;

2019 год -   1 210,0 тыс. рублей;

2020 год -    1 560,0 тыс.рублей;

2021 год -    1 560,0 тыс.рублей;

2022 год -       910,0 тыс.рублей;

2023 - 2030 годы -    7 280,0 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Лозновского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт спортивного зала МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2019 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Подготовка сметной документации, капитальный ремонт пола, стен, потолка спортивного зала и подсобных помещений |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, а также развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Ремонт здания администрации Лозновского сельского поселения |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, установка стеклопакетов, ремонт пола | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2019 | 500.0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500,0 |  |  |  | 500, |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям | Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 410,0 |  |  |  | 410,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 410,0 |  |  |  | 410,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 410,0 |  |  |  | 410,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 410,0 |  |  |  | 410,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 3280,0 |  |  |  | 3280,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 4920,0 |  |  |  | 4920,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12 520,0 |  |  |  | 12 520,0 |  |  |  |

Раздел 7.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2030 году по отношению к 2018 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Раздел 8.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  Лозновского  сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  сельского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Раздел 9.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 10. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.